**项目组（T18）—项目名称（银行自动柜员机（ATM）模拟软件 ）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **角色** | **项目文档** | | | | | | | | | | | | | **考勤** | | | | | | | | **课堂参与分数** |
| **初始软件项目计划** | **软件需求规范** | **用户界面原型** | **详细软件项目计划** | **软件测试计划** | **配置管理计划** | **设计文档** | **软件测试设计** | **测试报告** | **配置库** | **交付产品** | **用户手册** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高轩 | **项目经理** | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣傲 | **系统分析员** |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴锦超 | **设计员** |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 牟战 | **测试经理** |  |  |  |  | ● |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 徐珮轩 | **配置经理** |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王天宇 | **界面设计员** |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**文档评审**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文档名称** | **评审日期** | **评审结果** |  | **分数** |
| **初始软件项目计划** | 2022-10-10 | 初次评审：9.6  1.无修订历史记录表  2.任务进度安排不合理（测试阶段安排在开发阶段之前就结束了）  3.缺少迭代规划  二次提交：9.7  1.无修订历史记录表  2.缺少迭代规划  2022-10-12二次评审通过。 | 二次提交  -0.2 | 9.5 |
| **软件需求规范** | 2022-10-10 | 1.无修订历史记录表  2.需求说明与用例说明有不一致的地方（需求说明中有“查询交易记录”而用例说明没有。用例说明中有“付款”而需求说明中没有。）  3.用例备选流定义不完整、不全面（例如，取款时，客户插入公交卡等非银行卡、客户中途取消操作直接退卡、无法连接银行数据中心等。其它用例也类似。）  2022-10-10评审通过。 |  | 9.6 |
| **用户界面原型** | 2022-10-10 | 1.无修订历史记录表  2.与需求规约不一致（需求规约中有提到“查询交易记录”和“付款”、“收款”，而UI设计没有支持。）  3.主界面设计应优化（注册与登录按钮应与其它各项主要功能按钮明显区分开。）  2022-10-10评审通过。 |  | 9.7 |
| **软件测试计划** | 2022-10-24 | 初次评审：0  1.测试计划写成了测试设计（建议参考群文件里发的相关模板。） |  | 0 |
| **配置管理计划** | 2022-10-24 | 初次评审：9.7  1.组织职责中对配置管理活动的描述不全面  2.没有明确给出基线建立的时间 |  | 9.7 |
| **详细软件项目计划** |  |  |  |  |
| **设计文档** |  |  |  |  |
| **软件测试设计** |  |  |  |  |
| **测试报告** |  |  |  |  |
| **配置库** |  |  |  |  |
| **交付产品** |  |  |  |  |
| **用户手册** |  |  |  |  |

**注：文档评分为10分制，建议在8——10分之间**

**最终考核成绩**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目组考核** | **名称** | **T18** | | **过程评估分数** | |  | | **产品评估分数** | |  | | **考核成绩** | |  |
| **项目组成员**  **考核** | **姓名** | | **学号** | | **角色** | | **角色权值** | | **成员过程评估**  **分数** | | **课堂参与**  **分数** | | **考核成绩** | |
| 高轩 | | 24190722 | | **项目经理** | |  | |  | |  | |  | |
| 宣傲 | | 24191013 | | **系统分析员** | |  | |  | |  | |  | |
| 吴锦超 | | 24190518 | | **设计员** | |  | |  | |  | |  | |
| 牟战 | | 28190127 | | **测试经理** | |  | |  | |  | |  | |
| 徐珮轩 | | 55190631 | | **配置经理** | |  | |  | |  | |  | |
| 王天宇 | | 55190627 | | **界面设计员** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

**1、项目组考核——计算方法**

* **项目组分数 （最高100分）：5 \* 过程评估分数 + 5 \* 产品评估得分**
  + **过程评估分数：项目组应提交文档分数之和 / 应提交文档个数**
  + **产品评估分数：交付产品分数**

**2、项目组成员考核——计算方法**

* **项目组成员分数：项目组分数 \* 成员过程评估分数 \* 角色权值 / 100** 
  + **成员过程评估分数：应提交文档分数之和 / 应提交文档个数**
  + **角色权值**
    - **基本权值：项目经理 10，系统分析员 8，设计员 8，测试经理 8，配置经理 8，界面设计员 8**
    - **每次课后任务若项目经理未及时履行管理职责，则会从其权值中扣除0.5**
    - **可分配权值（由项目经理分配，主要分配给参加编程和测试的成员，N+M = 项目组成员数-1）：程序员 N，测试员 M**

**3、取消考核资格情况**

* **3次缺席者**
* **没有提交规定文档者**
* **注：取消人员不计入项目组成员数**